BANCO MUNDO MUJER

BancaPorWhatsApp — ms-banca-productos

DEPLOY

Consulta Detalle Crédito e Inq Productos

PRs #4680 y #4711  ·  Ambiente: develop

| Microservicio | ms-banca-productos |
| --- | --- |
| PRs | #4680 y #4711 |
| Ambiente | feature/wa2-001.1-servicio-detalle-credito-inqdetailbyid |
| Rama destino | develop |
| Fecha | 2026-06-05 |
| Feature flag | No requerido |

RAMA OFICIAL PARA EL PASO A DES

La siguiente rama es la oficial de esta entrega que debe desplegarse y sobre la cual debe generarse el Pull Request (PR) hacia la rama des del repositorio ms-banca-productos:

release/V1.5.0 https://dev.azure.com/GestionRequerimientos/BancaPorWhatsappCICD/_git/ms-banca-productos?version=GBrelease/V1.5.0

Acción requerida: Generar el Pull Request (PR) desde la rama release/V1.5.0 hacia la rama des del repositorio ms-banca-productos para ejecutar el despliegue en el ambiente DES.

# 1. Resumen del cambio

Esta funcionalidad incorpora dos nuevas capacidades al microservicio ms-banca-productos:

| Capacidad | Descripción |
| --- | --- |
| Consulta Detalle Crédito | Nuevo consumidor RabbitMQ (queue.whatsapp.detalle-credito) que invoca el servicio externo de detalle de crédito vía BmmBus/DataPower y publica la respuesta en queue.whatsapp.respuesta.detalle-credito |
| Consulta Inq Productos | Nuevo consumidor RabbitMQ (queue.whatsapp.consulta-productos) que invoca el servicio externo de inq-productos y devuelve el resultado |
| Catálogo nombres crédito | Nueva tabla PostgreSQL banca_whatsapp.catalogo_nombres_credito con migración Flyway V1__crear_tabla_catalogo_nombres_credito.sql; se pre-carga con 43 registros del mapeo módulo/tipo-operación a nombre WhatsApp |

# 2. Componentes nuevos o modificados

## Nuevas clases (infraestructura)

| Clase | Rol |
| --- | --- |
| AdaptadorConsultarDetalleCredito | Implementa PuertoConsultarDetalleCredito; delega en AsistenteServicioConsultarDetalleCredito |
| AsistenteServicioConsultarDetalleCredito | Arma autenticación y configuración HTTP, invoca EjecutorServicioDetalleCredito |
| EjecutorServicioDetalleCredito | Ejecuta la llamada HTTP al servicio externo |
| AdaptadorConsultarInqProductos | Implementa PuertoConsultarInqProductos; delega en AsistenteServicioConsultarInqProductos |
| AsistenteServicioConsultarInqProductos | Arma autenticación y configuración HTTP, invoca EjecutorServicioInqProductos |
| EjecutorServicioInqProductos | Ejecuta la llamada HTTP al servicio externo |
| DaoCatalogoNombreCreditoPostgres | @Repository que lee banca_whatsapp.catalogo_nombres_credito via JDBC |
| ConsumidorConsultaDetalleCreditoRabbitMQ | Escucha queue.whatsapp.detalle-credito |
| ConsumidorInqProductosRabbitMQ | Escucha queue.whatsapp.consulta-productos |
| PropiedadesConfiguracionServicioDetalleCredito | @ConfigurationProperties para el servicio externo de detalle crédito |
| PropiedadesConfiguracionServicioInqProductos | @ConfigurationProperties para el servicio externo de inq-productos |

## Clases modificadas

| Clase | Cambio |
| --- | --- |
| ConfiguracionRabbitMQ | Agrega 3 nuevas colas: colaDetalleCreditoEntrada, colaDetalleCreditoSalida, colaInqProductosEntrada |
| PropiedadesConfiguracionBmmBusServicios | Agrega 4 nuevos campos: puertoGenerateTokenDetalleCredito, puertoSessionTokenDetalleCredito, puertoGenerateTokenInqProductos, puertoSessionTokenInqProductos |

## Migración de base de datos

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| db/migration/V1__crear_tabla_catalogo_nombres_credito.sql | Crea tabla banca_whatsapp.catalogo_nombres_credito e inserta 43 registros de catálogo |

Nota Flyway: El historial de migraciones se almacena en banca_whatsapp.flyway_schema_history_productos. Si la tabla ya existe en el ambiente destino, Flyway la omite (cláusula CREATE TABLE IF NOT EXISTS).

# 3. Variables y secretos nuevos/modificados (delta)

Todas las variables se gestionan desde el Variable Group ADO ms-banca-productos-{env} y se inyectan en runtime mediante Vault corporativo.

## 3.1  Variables del Variable Group ADO

Estas variables ya existen en el Variable Group; no requieren creación nueva para esta funcionalidad:

| Variable ADO | Uso en deployment.yaml | ¿Secreta? |
| --- | --- | --- |
| VAULT_HOST | URL del Vault corporativo inyectada en el pod | Sí |
| VAULT_ROLE_ID | AppRole role-id para autenticación Vault | Sí |
| VAULT_SECRET_ID | AppRole secret-id para autenticación Vault | Sí |
| SPRING_PROFILES_ACTIVE | Perfil Spring activo (develop, des, etc.) | No |
| K8S_NAMESPACE | Namespace Kubernetes | No |
| K8S_DEPLOY_NAME | Nombre del Deployment/Service/Ingress | No |
| K8S_REPLICAS | Réplicas del pod | No |
| K8S_CONTAINER_PORT | Puerto del contenedor | No |
| K8S_EXPOSE_PORT | Puerto expuesto en el Service | No |
| K8S_SVC_TYPE | Tipo del Service K8s (ClusterIP, etc.) | No |
| EKS_CLUSTER_NAME | Nombre del clúster EKS | No |
| AWS_REGION | Región AWS | No |
| AWS_ACCOUNT_ID | Account ID AWS | No |
| DOCKER_REPO_NAME | Nombre del repositorio ECR | No |
| IP_NAT / HOST_NAT | Alias DNS interno para servicios externos | No |

## 3.2  Secretos nuevos requeridos en Vault corporativo

ACCIÓN REQUERIDA antes del despliegue: Las propiedades de los dos nuevos servicios externos no tienen path de Vault declarado en los archivos application-{env}.yaml. Es necesario: 1) Crear los secretos en Vault. 2) Agregar el import en application-des.yaml, pru.yaml, prepro.yaml y pro.yaml.

### Propiedades del servicio Detalle Crédito

Path Vault sugerido: {env}/ms-banca-productos/configuracion-servicio-detalle-credito

| Clave en Vault | Clase que la consume | Secreta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| rutaServicioDetalleCredito | PropiedadesConfiguracionServicioDetalleCredito | No | Path HTTP del servicio externo |
| puertoDetalleCredito | PropiedadesConfiguracionServicioDetalleCredito | No | Puerto del servicio externo |
| contentType | PropiedadesConfiguracionServicioDetalleCredito | No | Content-Type (ej. application/json) |
| nombreUsuario | PropiedadesConfiguracionServicioDetalleCredito | Sí | Usuario de autenticación |
| contrasenia | PropiedadesConfiguracionServicioDetalleCredito | Sí | Contraseña de autenticación |

### Propiedades del servicio Inq Productos

Path Vault sugerido: {env}/ms-banca-productos/configuracion-servicio-inq-productos

| Clave en Vault | Clase que la consume | Secreta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| rutaServicioInqProductos | PropiedadesConfiguracionServicioInqProductos | No | Path HTTP del servicio externo |
| puertoInqProductos | PropiedadesConfiguracionServicioInqProductos | No | Puerto del servicio externo |
| contentType | PropiedadesConfiguracionServicioInqProductos | No | Content-Type |
| nombreUsuario | PropiedadesConfiguracionServicioInqProductos | Sí | Usuario de autenticación |
| contrasenia | PropiedadesConfiguracionServicioInqProductos | Sí | Contraseña de autenticación |

### Campos nuevos en path existente config-bus-servicio-bmm

Agregar a {env}/ms-banca-productos/config-bus-servicio-bmm:

| Clave en Vault | Clase que la consume | Secreta | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| puertoGenerateTokenDetalleCredito | PropiedadesConfiguracionBmmBusServicios | No | Puerto para generar token del servicio detalle crédito |
| puertoSessionTokenDetalleCredito | PropiedadesConfiguracionBmmBusServicios | No | Puerto para sesión token del servicio detalle crédito |
| puertoGenerateTokenInqProductos | PropiedadesConfiguracionBmmBusServicios | No | Puerto para generar token del servicio inq-productos |
| puertoSessionTokenInqProductos | PropiedadesConfiguracionBmmBusServicios | No | Puerto para sesión token del servicio inq-productos |

## 3.3  Colas RabbitMQ nuevas

Estas colas se crean automáticamente al iniciar el servicio (declaradas como @Bean en ConfiguracionRabbitMQ). Los nombres están hardcodeados en application.yaml; no requieren Variable Group.

| Cola | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| queue.whatsapp.detalle-credito | Quorum, DLQ | Entrada — peticiones de detalle crédito |
| queue.whatsapp.respuesta.detalle-credito | Quorum, DLQ | Salida — respuestas de detalle crédito |
| queue.whatsapp.consulta-productos | Quorum, DLQ | Entrada — peticiones inq-productos |

# 4. Actualización requerida en application YAML por ambiente

Antes del despliegue en cada ambiente, agregar los imports de Vault en el archivo correspondiente:

application-des.yaml

spring:

config:

import: >

vault://des/ms-banca-productos/configuracion-servicio,

vault://des/ms-banca-productos/config-bus-servicio-bmm,

vault://des/ms-banca-productos/configuracion-rabbit-mq,

vault://des/ms-banca-productos/configuracion-redis,

vault://des/ms-banca-productos/configuracion-servicio-detalle-credito,

vault://des/ms-banca-productos/configuracion-servicio-inq-productos,

vault://des/certificados

Repetir el mismo patrón para application-pru.yaml, application-prepro.yaml y application-pro.yaml sustituyendo el prefijo de ambiente (des, pru, pre-prod, pro).

Nota: application-des.yaml actualmente NO importa configuracion-data-base. Si la BD PostgreSQL es necesaria en DES (lo es, por la migración Flyway), verificar si ese path ya existe en Vault DES o agregarlo.

# 5. Mapeo de ramas y ambientes

| Ambiente | Rama | Variable Group ADO | Perfil Spring | Vault prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | — | — | local | dev/ |
| Develop (CI) | develop | ms-banca-productos-develop | develop | dev/ |
| DES | des | ms-banca-productos-des | des | des/ |
| PRU | pru | ms-banca-productos-pru | pru | pru/ |
| Pre-producción | prepro / release | ms-banca-productos-prepro | prepro | pre-prod/ |
| Producción | main | ms-banca-productos-pro | pro | pro/ |

El pipeline (azure-pipelines.yml) detecta la rama automáticamente y selecciona el Variable Group con el patrón ${{ variables['Build.Repository.Name'] }}-${{ variables.env }}.

# 6. Checklist de promoción — develop

## Pre-promoción

- PR #4680 aprobado y mergeado a develop

- PR #4711 aprobado y mergeado a develop

- Secretos nuevos creados en Vault dev/ms-banca-productos/configuracion-servicio-detalle-credito

- Secretos nuevos creados en Vault dev/ms-banca-productos/configuracion-servicio-inq-productos

- Campos nuevos añadidos en Vault dev/ms-banca-productos/config-bus-servicio-bmm (puertoGenerateTokenDetalleCredito, puertoSessionTokenDetalleCredito, puertoGenerateTokenInqProductos, puertoSessionTokenInqProductos)

- application-develop.yml actualizado con los imports de los dos nuevos paths de Vault

- Variable Group ms-banca-productos-develop verificado — confirmar que VAULT_HOST, VAULT_ROLE_ID, VAULT_SECRET_ID tienen valores correctos

## Durante despliegue

- Stage Build completado sin errores (compilación + pruebas unitarias)

- Stage Push_Docker completado — imagen subida a ECR con tag $(Build.BuildNumber)

- Stage Deploy completado — pod en estado Running en EKS

- Migración Flyway V1__crear_tabla_catalogo_nombres_credito ejecutada (verificar en logs del pod o en tabla flyway_schema_history_productos)

- Colas RabbitMQ nuevas creadas en el broker (queue.whatsapp.detalle-credito, queue.whatsapp.respuesta.detalle-credito, queue.whatsapp.consulta-productos)

## Post-despliegue

- Health check responde UP: GET /productos/actuator/health

- Smoke test Detalle Crédito: enviar mensaje a queue.whatsapp.detalle-credito y verificar respuesta en queue.whatsapp.respuesta.detalle-credito

- Smoke test Inq Productos: enviar mensaje a queue.whatsapp.consulta-productos y verificar respuesta

- Verificar que la tabla banca_whatsapp.catalogo_nombres_credito contiene los 43 registros del INSERT inicial

- Sin errores ERROR ni WARN críticos en los logs del pod durante las primeras pruebas

# 7. Rollback

| Criterio | Acción | Contacto | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Health check falla post-deploy | Revert PRs #4680 y #4711 + redeploy versión anterior del tag ECR | Equipo de turno | 15–30 min |
| Error al cargar propiedades de Vault (configuracion-servicio-detalle-credito o configuracion-servicio-inq-productos) | Verificar/crear paths en Vault + redeploy | DevOps | 10–15 min |
| Migración Flyway falla en V1 | La cláusula IF NOT EXISTS protege contra recreación; si hay conflicto de constraint, resolver en BD y ejecutar flyway repair | DBA + equipo | 30–60 min |
| Cola RabbitMQ no creada | Verificar conectividad broker + credenciales en Vault configuracion-rabbit-mq | DevOps | 10–15 min |

# 8. Referencias

| Recurso | Detalle |
| --- | --- |
| PR #4680 | Funcionalidad Consulta Detalle Crédito |
| PR #4711 | Funcionalidad Consulta Inq Productos |
| Variable Group ADO | ms-banca-productos-develop (y equivalentes por ambiente) |
| Vault paths existentes | {env}/ms-banca-productos/configuracion-servicio, config-bus-servicio-bmm, configuracion-rabbit-mq, configuracion-redis, configuracion-data-base, {env}/certificados |
| Vault paths nuevos | {env}/ms-banca-productos/configuracion-servicio-detalle-credito, {env}/ms-banca-productos/configuracion-servicio-inq-productos |
| Migración BD | microservicio/infraestructura/src/main/resources/db/migration/V1__crear_tabla_catalogo_nombres_credito.sql |
| Health endpoint | GET /productos/actuator/health |
| Puerto del servicio | 8083 (definido en application.yaml) |